تقرير حالة مشروع ⁨NutriGuideAI⁩

بتاريخ 13 أكتوبر 2026

1. الحالة بإيجاز

تطبيق جوال لتخطيط الوجبات الصحية: يحسب احتياج المستخدم اليومي، ثم يبني له خطة وجبات تراعي هدفه وحساسياته وحالته الصحية (السكري من النوع الثاني، ضغط الدم، القلب)، ويتابع التزامه ووزنه.

منجز (الخادم والبيانات): قاعدة البيانات، والكتالوج الأول، وقواعد حساب الأهداف والأمان، ومحرك التوصية بطبقاته الثلاث. نحو 1327 اختبارًا تلقائيًا ناجحًا والتكامل المستمر أخضر.

قيد العمل: الواجهة البرمجية (⁨API⁩): الأساس منجز والباقي مخطط. نموذج واجهات التطبيق (النسخة 2) معتمد.

لم يُنجز بعد: تطبيق ⁨Flutter⁩، المصادقة والمزامنة دون اتصال، أي تعلم آلة، مراجعة أخصائي تغذية للقيم الصحية، التجربة على مستخدمين حقيقيين.

2. هيكل النظام

قاعدة بيانات واحدة بـ 34 جدولًا في ثلاثة نطاقات: (1) بيانات مرجعية: المغذيات والحساسيات والأمراض وحدودها الغذائية. (2) كتالوج الوجبات: مكونات ووصفات وقيمها الغذائية. (3) بيانات المستخدم: الملف والأهداف والخطط وسجل الأكل والوزن.

مبدأ التصميم: القيم الغذائية لا تُدخل يدويًا بل تُحسب من مكونات الوصفة وأوزانها، وكل قيمة لها مصدر. القواعد الصحية مخزنة كبيانات لا كود، فتُراجع وتُعدّل دون برمجة. المخطط مُجمّد بنسخة (⁨schema-v1⁩) وأي تغيير بعده يمر بسياسة صارمة و⁨Migration⁩ مستقل.

معمارية مقررة: الخادم هو المرجع، والهاتف يحتفظ بنسخة محلية ويتزامن معه (⁨Offline-First⁩). الخادم ⁨FastAPI⁩ بمسارات تحت /⁨api/v1⁩، والعقد (⁨OpenAPI⁩) يُكتب قبل التنفيذ.

محرك التوصية بثلاث طبقات: (1) فلترة صارمة تستبعد كل وجبة غير آمنة، (2) تخصيص (مصمم، غير منفذ)، (3) تحسين رياضي يبني يوم الوجبات كاملًا.

3. التقنيات والأدوات

| المجال | المستخدم |
| --- | --- |
| اللغة والإدارة | ⁨Python⁩ 3.12 مع ⁨uv⁩ لإدارة الحزم، و⁨Git⁩ و⁨GitHub⁩ |
| الخادم | ⁨FastAPI⁩ و⁨Uvicorn⁩ و⁨Pydantic⁩ (الأساس منجز) |
| قاعدة البيانات | ⁨PostgreSQL⁩ مع إضافة ⁨pg_trgm⁩ للبحث العربي، و⁨SQLAlchemy⁩ 2.0 و⁨Alembic⁩ للـ ⁨Migrations⁩ (⁨4 Migrations⁩) |
| التحسين الرياضي | ⁨Google OR-Tools⁩ (محرك ⁨CP-SAT⁩) |
| بيانات الأطعمة | ⁨USDA FoodData Central⁩ و⁨FNDDS⁩، مع ⁨pandas⁩ و⁨pandera⁩ لفحوص الجودة |
| الجودة والاختبار | ⁨pytest⁩ و⁨ruff⁩ و⁨mypy⁩ و⁨pre-commit⁩، و⁨GitHub Actions⁩ للتكامل المستمر، وقاعدة اختبار حقيقية بـ ⁨Docker Compose⁩ |
| تطبيق الجوال (مخطط) | ⁨Flutter⁩ مع ⁨Riverpod⁩، و⁨SQLite⁩ محلية (⁨drift⁩)، وإشعارات محلية |
| أدوات التطوير | ⁨Cursor Pro⁩ كمساعد برمجة ينفذ ما نصممه ونراجعه، و⁨Claude⁩ للمراجعة المعمارية والتوثيق |

4. الميزات

منجزة في الخادم: حساب احتياج الطاقة والمغذيات، فحص الأهلية، فلترة الوجبات حسب الحساسية والأمراض، خطط يومية بمخططين، استبدال وجبة داخل الخطة، تسجيل الأكل، حساب الالتزام اليومي، تتبع الوزن، أسباب اختيار كل وجبة، بحث عربي مُطبَّع.

مصممة في نموذج الواجهات ولم تُنفذ بعد: إعداد متكيف حسب بيانات المستخدم، مواعيد الوجبات حسب الاستيقاظ والنوم، جلسات شرب الماء، وجبات مفضلة ومرفوضة، قائمة مشتريات، تقرير أسبوعي، إنجازات، شاشة تعرض مراحل المحرك أثناء بناء الخطة.

5. الخوارزميات: نوعها وفائدتها

| الخوارزمية | النوع | فائدتها |
| --- | --- | --- |
| ⁨Mifflin-St Jeor⁩ مع معامل النشاط | معادلة إحصائية جاهزة (ليست تعلمًا) | تقدير احتياج الطاقة اليومي، ثم تُعدَّل للهدف مع حدود أمان |
| توزيع المغذيات | قواعد معيارية | حساب البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف مع حد أدنى للكربوهيدرات |
| حل تعارض الحالات | تقاطع قيود (⁨Constraint Intersection⁩) | عند اجتماع أكثر من حالة يُطبق الأشد، وإذا استحال الجمع تُرفض الخطة بدل تجاهل حد |
| الفلترة الصارمة (الطبقة 1) | قواعد حتمية | تستبعد كل وجبة تخالف حساسية أو حدًا صحيًا، ولا تعتمد على تخمين |
| المخطط الجشع ⁨greedy_v1⁩ | خوارزمية استدلالية (⁨Heuristic⁩) | خط أساس سريع (نحو 30 ملّي ثانية) نقارن به، يختار خانة بخانة ولا يتراجع |
| المُحسِّن ⁨cpsat_v1⁩ | برمجة صحيحة بالقيود (⁨Integer⁩ / ⁨Constraint Programming⁩) | يختار وجبات اليوم كلها معًا، ويثبت أن الحل أمثل أو أنه لا يوجد حل. بزمن وسيطه نحو 3.8 ثانية |
| أسباب التوصية | قواعد حتمية | تشرح للمستخدم لماذا اختيرت كل وجبة (قليل الملح، غني بالبروتين...) |
| بحث عربي مُطبَّع | تشابه المقاطع (⁨Trigram⁩) | بحث يتحمل اختلاف الكتابة العربية |

أهم نتيجة: على الكتالوج الكامل حقق المُحسِّن معايير التقييم في 6 من 6 أيام اختبار، والمخطط الجشع في يوم واحد من 6. المخطط الجشع كان ينتج أيامًا أقل من الهدف بنحو 17 إلى 30% ويكرر نفس الفطور.

6. المشاكل التي واجهتنا

فشل المحاولة الأولى: بسبب بيانات الأطعمة، لا بسبب الجداول. لا يوجد مصدر مفتوح لوجبات عربية أو ليبية بأوزان وقيم موثوقة. الحل: كتالوج منتقى تُحسب قيمه من ⁨USDA⁩، وبدأنا من الصفر.

حجم الكتالوج: 75 وجبة و196 مكونًا (177 معتمدًا و19 معزولًا لعدم اجتياز الجودة). صغير، ويُضاف إليه على دفعات بعد مراجعة الفريق لقائمة 183 طبقًا.

نقص البيانات: لا بيانات للنقرس (استُبعد من المشروع)، ولا لحم الجمل ولا أطعمة جاهزة (مؤجلة).

زمن المُحسِّن: ثوانٍ لا ملّي ثوانٍ (الأقصى نحو 13 ثانية)، وسيحتاج سياسة مهلة في الـ ⁨API⁩.

الحدود الصحية القاسية: مع حدود مرض الضغط والسكري على شريحة صغيرة أثبت المحرك أن الوصول لهدف الطاقة مستحيل، فاحتجنا لتعريف صريح لـ «يوم ممكن».

غياب مراجعة مختص: القيم الافتراضية والحدود الغذائية تحتاج مراجعة أخصائي تغذية قبل أي تجربة حقيقية.

الفريق: مطور واحد للخادم، وأعيد تصميم الواجهات بعد ملاحظات، فتأخر تعريف عقد الـ ⁨API⁩.

7. لماذا لا يوجد تعلم آلة حقيقي، وما مشاكل بنائه

المحرك الحالي قواعد وتحسين رياضي، وهذا مقصود في الطبقات الحساسة لأن السلامة يجب ألا تعتمد على تخمين. أما التخصيص بتعلم الآلة فمصمم ولم يُبنَ، والعوائق الحقيقية:

لا توجد بيانات سلوك: التعلم يحتاج تفاعل مستخدمين (قبل وجبة، بدّلها، تخطّاها) ولا يوجد مستخدمون بعد، والتطبيق لم يُطلق.

البداية الباردة: المستخدم الجديد بلا تاريخ، فلا يتعلم النموذج شيئًا عنه في أول أسابيع.

البيانات الاصطناعية: نستطيع محاكاة مستخدمين لكنها لا تثبت التعلم الحقيقي، وقواعد المشروع تمنعها كنتائج. تُستخدم فقط كمحاكاة معلنة.

صغر الكتالوج: 75 وجبة لا تكفي لتدريب نماذج تصنيف أو تمثيل جيدة، وتقلل ما يمكن تخصيصه.

التقييم يحتاج تجربة حقيقية: 15 إلى 30 مستخدمًا لأسبوعين على الأقل، مع موافقة وخصوصية بيانات صحية.

الأمان: أي تعلم يجب أن يعمل فوق الفلترة الصارمة لا قبلها، حتى لا يقترح وجبة غير آمنة.

الوقت والفريق: مطور واحد للخادم، والأولوية لصحة المحرك أولًا.

الاقتراح للإضافة: (1) ⁨Contextual Bandit⁩ (⁨LinUCB⁩) يتعلم تفضيلات المستخدم ويضيف درجة لدالة هدف المُحسِّن، (2) تمثيل الوجبات بـ ⁨Embeddings⁩ جاهزة لإيجاد وجبات مشابهة وحل البداية الباردة، (3) مقدِّر تكيفي لاحتياج الطاقة من الوزن والأكل الفعلي. الأول والثاني أهمها، وكلاها فوق الفلترة الآمنة.

8. المتبقي

الواجهة البرمجية: المصادقة، الملف والأهداف، الكتالوج، الخطط، التسجيل، المزامنة.

تطبيق ⁨Flutter⁩ وربطه بالخادم، ثم النشر التجريبي.

قرار المشرف على نطاق تعلم الآلة والتجربة مع المستخدمين.

مراجعة أخصائي تغذية، والتقرير النهائي.